DocFlow AI: Pet-проект AI-инженера

Multi-tenant RAG-платформа с оркестрируемым пайплайном загрузки данных и галереей AI-воркфлоу на базе n8n.

1. Цели и контекст

Этот документ описывает pet-проект для демонстрации навыков AI-инженера. Проект сочетает в себе RAG (Retrieval-Augmented Generation), оркестрацию пайплайнов с помощью n8n, мультиарендную архитектуру (multi-tenant), векторное хранилище и Docker-инфраструктуру.

Основные цели проекта:

Показать умение проектировать и реализовывать архитектуру AI-систем (LLM + RAG).

Продемонстрировать владение LlamaIndex, векторными БД (например, Qdrant) и Docker.

Показать практику работы с оркестраторами (n8n) и multi-tenant SaaS-подход.

Получить готовый демонстрационный кейс, который можно показывать на собеседованиях.

2. Архитектура системы

DocFlow AI — это платформа, которая позволяет организациям создавать «пространства знаний» (knowledge spaces), подключать к ним различные источники данных (документация, репозитории, сайты) и получать поверх них RAG-ассистента. Система состоит из нескольких уровней.

2.1 Высокоуровневый обзор

На верхнем уровне платформа включает следующие компоненты:

Core API & Auth — основной сервис на FastAPI, реализующий multi-tenant, управление пользователями и пространствами знаний.

RAG Engine — слой, отвечающий за построение индексов, векторный поиск и генерацию ответов (LlamaIndex + LLM-провайдеры).

Vector Storage — векторная база данных (например, Qdrant), хранящая эмбеддинги документов по namespace’ам.

Ingestion Pipeline — набор микросервисов (scraper, cleaner, normalizer, indexer) для загрузки и подготовки данных.

Orchestrator (n8n) — управляет запуском пайплайна загрузки данных (cron, webhooks, события).

UI (Web-панель) — интерфейс для управления tenant’ами, пространствами, источниками данных и тестирования ассистента.

Workflow Gallery — набор готовых n8n-воркфлоу, использующих Core API (Telegram-бот, email-ответчик и т.д.).

Инфраструктура — Docker/docker-compose (и опционально Kubernetes), логирование и базовый мониторинг.

2.2 Компоненты

2.2.1 Core API & Auth

Реализуется на FastAPI. Отвечает за регистрацию/аутентификацию пользователей, управление tenant’ами и пространствами знаний, а также за основной REST API платформы.

Ключевые сущности:

Tenant — организация или команда.

User — пользователь платформы, привязанный к одному или нескольким tenant’ам.

KnowledgeSpace — отдельное пространство знаний внутри tenant’а (например, «Документация бекенда», «FAQ поддержки»).

ApiKey — ключ доступа к API, используемый внешними приложениями и n8n-воркфлоу.

Основные endpoint’ы Core API:

POST /auth/register, POST /auth/login — регистрация и вход, выдача JWT.

POST /tenants — создание tenant’а (для MVP можно автоматически создавать tenant для каждого пользователя).

POST /spaces — создание пространства знаний.

POST /spaces/{id}/ingest — приём подготовленных документов для индексации.

POST /spaces/{id}/query — запрос к RAG-ассистенту (вопрос пользователя, контекст, параметры).

2.2.2 RAG Engine (LlamaIndex)

RAG Engine использует LlamaIndex как слой абстракции над документами, индексами и LLM-провайдерами. Для каждого KnowledgeSpace создаётся отдельный индекс или набор индексов, привязанный к конкретному namespace в векторной БД.

Основные задачи RAG Engine:

Преобразование входящих документов в формат LlamaIndex (nodes).

Вычисление эмбеддингов и загрузка их в векторную БД.

Настройка retriever (top-k, similarity, фильтры по метаданным).

Выполнение запросов: поиск релевантных кусочков текста, формирование промпта и генерация ответа.

2.2.3 Vector Storage

В качестве векторного хранилища используется Qdrant (или аналог с поддержкой collections/namespaces). Для каждого tenant’а и пространства знаний создаются отдельные коллекции или используется схема с метаданными.

2.2.4 Ingestion Pipeline (микросервисы)

Пайплайн загрузки данных разбит на четыре микросервиса, каждый из которых разворачивается в своём Docker-контейнере:

scraper-service — отвечает за физическую загрузку сырого контента: чтение файлов, скачивание страниц, обращение к API и т.д.

cleaner-service — очищает данные от лишней разметки, баннеров, навигации; приводит к более чистому тексту.

normalizer-service — разбивает данные на логические документы и добавляет метаданные (источник, дата, тип).

indexer-service — отправляет подготовленные документы в Core API (endpoint /spaces/{id}/ingest).

Коммуникация между сервисами может быть реализована либо как цепочка HTTP-вызовов под контролем n8n, либо через очередь сообщений (RabbitMQ/Redis Streams) — на уровне pet-проекта достаточно HTTP.

2.2.5 Orchestrator (n8n)

n8n используется как внешний оркестратор пайплайна. Для каждого пространства знаний создаётся один или несколько воркфлоу, которые запускаются по расписанию (cron) или по событию (webhook).

Типичный воркфлоу:

1. Триггер (cron раз в N минут/часов/дней).

2. Вызов scraper-service для конкретного источника (например, Confluence space или репозиторий Git).

3. Вызов cleaner-service для предобработки текста.

4. Вызов normalizer-service для разбиения на документы и обогащения метаданными.

5. Вызов indexer-service, который отправляет данные в Core API для индексации.

2.2.6 UI (Web-панель)

UI может быть реализован на React/Next.js или упрощённо на Streamlit. Главная задача — позволить пользователю без глубоких технических знаний:

Зарегистрироваться и войти в систему.

Создать пространство знаний.

Подключить один или несколько источников данных (задать URL, токены, период обновления).

Посмотреть статус индексации.

Протестировать ассистента в виде чата.

2.2.7 Workflow Gallery (n8n)

Gallery — это набор заранее подготовленных воркфлоу n8n, которые демонстрируют использование платформы DocFlow AI. Каждый воркфлоу использует Core API и может быть запущен «из коробки» после указания ключей/ID пространства.

Примеры воркфлоу:

Telegram-бот, отвечающий на вопросы по выбранному пространству знаний.

Email-ответчик, который на вход получает письмо и формирует ответ, опираясь на RAG по базе тикетов/FAQ.

Автоматический генератор FAQ-страницы из Confluence/Notion, обновляющийся раз в день.

2.3 Потоки данных

В системе существуют два основных потока: ingestion и query.

Ingestion-поток (загрузка и обновление данных):

1. Пользователь через UI создаёт пространство знаний и настраивает источники.

2. Core API сохраняет параметры источников и передаёт их в n8n (либо пользователь сам запускает готовый шаблон воркфлоу).

3. n8n по расписанию вызывает scraper-service с нужной конфигурацией.

4. scraper-service скачивает сырые данные и отдаёт их cleaner-service.

5. cleaner-service очищает текст и передаёт normalizer-service.

6. normalizer-service разбивает текст на документы/чанки и передаёт indexer-service.

7. indexer-service обращается к Core API (/spaces/{id}/ingest), который через RAG Engine и LlamaIndex индексирует данные во векторной БД и обновляет метаданные пространства.

Query-поток (обработка пользовательского запроса):

1. Пользователь (через UI, Telegram-бот или другой клиент) отправляет запрос к endpoint /spaces/{id}/query.

2. Core API проверяет права доступа и формирует запрос к RAG Engine.

3. RAG Engine делает векторный поиск по соответствующему namespace/коллекции в Qdrant с заданными параметрами.

4. Находит релевантные фрагменты (context chunks), формирует промпт и вызывает LLM.

5. LLM генерирует ответ, который возвращается пользователю вместе с ссылками на источники.

2.4 Инфраструктура и окружения

Для pet-проекта достаточно одного docker-compose файла, поднимающего все основные сервисы. При желании можно добавить манифесты Kubernetes для демонстрации production-подхода.

Базовый набор контейнеров в docker-compose:

api — Core API + RAG Engine.

qdrant — векторная БД.

n8n — оркестратор воркфлоу.

scraper-service — загрузка данных.

cleaner-service — очистка данных.

normalizer-service — нормализация и разбиение.

indexer-service — отправка в Core API.

ui — веб-панель.

3. План реализации на 1 месяц

План рассчитан примерно на 4 недели (по 5–6 рабочих дней). Он достаточно подробный, чтобы его мог выполнить человек без опыта в AI-инженерии, но с базовыми навыками Python и пониманием Docker.

3.1 Неделя 1 — Базовая инфраструктура и простой RAG

Цель недели: поднять базовый стенд (API + Qdrant + UI-заглушка + n8n) и реализовать простой RAG по локальным документам.

Основные шаги:

Создать репозиторий (GitHub/GitLab). Определить структуру директорий: /api, /services, /ui, /infra, /workflows.

Настроить базовое dev-окружение: Python 3.11+, виртуальное окружение, требования (requirements.txt или pyproject.toml).

Поднять Qdrant в Docker отдельно (docker run или минимальный docker-compose). Убедиться, что он доступен по HTTP.

Создать каркас FastAPI-приложения: один endpoint /health для проверки.

Добавить в проект LlamaIndex и простой пример: загрузка нескольких локальных .md/.pdf файлов и ответ на вопросы через CLI или простой endpoint.

Собрать Dockerfile для API и обновить docker-compose так, чтобы вместе поднимались api + qdrant.

Поднять n8n в отдельном контейнере, зайти в веб-интерфейс и создать простейший воркфлоу «hello world».

Сделать минимальный UI (можно на Streamlit): страница с формой «вопрос» → запрос к /query → вывод ответа.

Результаты недели:

Собранный docker-compose, поднимающий FastAPI + Qdrant + n8n + UI.

Работающий простой RAG по локальным документам (без multi-tenant и сложного ingestion).

README с инструкцией по запуску.

3.2 Неделя 2 — Orchestrated ingestion с n8n и микросервисами

Цель недели: реализовать пайплайн загрузки данных через отдельные сервисы и n8n.

Основные шаги:

Спроектировать формат обмена данными между сервисами (например, JSON-структура с полями source, raw_content, cleaned_content, metadata).

Реализовать scraper-service: простой сервис на FastAPI, который по запросу возвращает сырые данные. Для начала можно ограничиться чтением локальных файлов и одним HTTP-сайтом.

Реализовать cleaner-service: принимает сырые данные, удаляет HTML-разметку/мусор, отдаёт чистый текст.

Реализовать normalizer-service: разбивает текст на логические документы/чанки, добавляет метаданные (title, url, created_at).

Реализовать indexer-service: принимает документы, вызывает endpoint /spaces/{id}/ingest у Core API.

Добавить эти сервисы в docker-compose. Убедиться, что они доступны друг другу по сети.

В n8n собрать воркфлоу: Trigger → HTTP node (scraper) → HTTP node (cleaner) → HTTP node (normalizer) → HTTP node (indexer).

Привязать воркфлоу к конкретному пространству знаний (пока можно использовать заглушку: один space с фиксированным ID).

Результаты недели:

Работающий ingestion-пайплайн под управлением n8n.

Возможность по расписанию обновлять индекс по выбранному источнику.

Документация по каждому сервису и пример n8n-воркфлоу.

3.3 Неделя 3 — Multi-tenant, UI и управление пространствами

Цель недели: ввести поддержку tenant’ов и пространств знаний, а также дать пользователю удобный UI для управления ими.

Основные шаги:

Ввести в Core API базу данных (PostgreSQL или SQLite) и описать модели Tenant, User, KnowledgeSpace, SourceConfig.

Настроить миграции (alembic или аналог).

Реализовать регистрацию/логин (JWT), привязку пользователя к tenant’у. Для упрощения можно считать, что у каждого пользователя свой tenant.

Добавить endpoint’ы для создания/получения пространств знаний (POST/GET /spaces).

Внести изменения в RAG Engine, чтобы для каждого пространства создавался отдельный индекс/namespace в Qdrant.

Обновить indexer-service, чтобы он работал с конкретным space_id и tenant_id, передавая их в Core API.

Расширить UI: добавить экраны «Мои пространства» (список), «Настройка источников» (формы для указания путей/URL/токенов) и «Чат с ассистентом» для каждого пространства.

Добавить в UI отображение статуса индексации (на основе поля last_indexed_at и статуса status).

Результаты недели:

Система поддерживает нескольких пользователей/tenant’ов.

Каждый пользователь может создавать свои пространства знаний и подключать источники.

UI позволяет управлять пространствами и общаться с ассистентом.

3.4 Неделя 4 — Галерея воркфлоу, улучшение качества и документация

Цель недели: добавить демонстрационные AI-воркфлоу, базовую оценку качества RAG и довести документацию до уровня, подходящего для собеседований.

Основные шаги:

Разработать кастомный нод для n8n (на TypeScript) или использовать HTTP-ноды, но оформить готовые шаблоны воркфлоу, которые обращаются к /spaces/{id}/query.

Собрать минимум 3 демонстрационных воркфлоу: Telegram-бот, email-ответчик, генератор FAQ. Описать для каждого, как его запустить.

Добавить простой модуль eval: набор тестовых вопросов и правильных ответов по одному пространству знаний. Скрипт, который прогоняет вопросы через /query и считает хотя бы одну метрику (например, BLEU/ROUGE или оценку от другой LLM).

Добавить логирование запросов/ответов (в базу или файлы) и несколько метрик (количество запросов, среднее время ответа). При желании — интеграция с Prometheus/Grafana.

Переписать README в стиле «мини-документации продукта»: что делает платформа, как поднять, как подключить источники, как запустить воркфлоу из галереи.

Подготовить короткий сценарий демо (2–3 кейса использования), который можно показывать на собеседованиях.

Результаты недели:

Набор готовых n8n-воркфлоу, демонстрирующих использование платформы.

Базовый eval-скрипт и первые цифры по качеству RAG.

Полноценный README/документация и сценарий демо.

4. Краткие пояснения ключевых понятий (для начинающего)

Этот раздел помогает понять базовые термины, чтобы человек без опыта в AI-инженерии мог разобраться, что он делает.

4.1 Что такое RAG

RAG (Retrieval-Augmented Generation) — это архитектура, в которой модель сначала ищет релевантные документы в базе (retrieval), а затем генерирует ответ, используя найденный контекст (generation). Это позволяет уменьшить галлюцинации и работать с приватными данными без полного дообучения модели.

4.2 Векторное хранилище

Векторное хранилище (vector database) хранит эмбеддинги — числовые представления текстов. Когда пользователь задаёт вопрос, он тоже превращается в вектор, и база быстро находит ближайшие по смыслу документы. Примеры: Qdrant, Weaviate, Pinecone.

4.3 LlamaIndex

LlamaIndex — это библиотека, которая упрощает работу с RAG: она знает, как загружать документы из разных источников, как строить индексы и как объединять поиск с вызовами LLM. В этом проекте она используется как «мозг», который соединяет сырые документы, векторную БД и модель.

4.4 n8n и оркестрация

n8n — визуальный оркестратор. Он позволяет собирать пайплайны из блоков: взять данные, обработать, отправить дальше. Вместо сложного кода можно нарисовать поток из коробок и стрелок. В DocFlow AI n8n управляет шагами: скачать документы → очистить → нормализовать → проиндексировать.

4.5 Multi-tenant архитектура

Multi-tenant означает, что одна и та же платформа обслуживает несколько независимых организаций (tenant’ов), при этом данные одной организации изолированы от другой. В этом проекте это достигается через сущности Tenant, KnowledgeSpace и использование отдельных namespace’ов/коллекций в векторной БД.

5. Структура репозитория и окружения (для двух потоков)

Этот раздел описывает рекомендуемую структуру репозитория, общие переменные окружения и базовый docker-compose. Он нужен, чтобы двум разработчикам (Поток A и Поток B) было проще работать параллельно.

5.1 Общий обзор сервисов

api — Core API (FastAPI) + RAG Engine (LlamaIndex + Qdrant).

scraper-service — загрузка сырого контента.

cleaner-service — очистка и нормализация текста.

normalizer-service — разбиение текста на чанки и метаданные.

indexer-service — отправка документов в Core API (/spaces/{id}/ingest).

ui — веб-панель (Streamlit или React/Next.js).

qdrant — векторная база данных.

postgres (опционально) — БД для tenant’ов и конфигураций.

n8n — оркестратор воркфлоу.

5.2 Рекомендуемая структура репозитория

.
├── api/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── core/              # конфиг, зависимости
│   │   ├── models/            # ORM-модели
│   │   ├── routers/           # роутеры FastAPI
│   │   └── rag/               # логика RAG
│   ├── tests/
│   └── Dockerfile
├── services/
│   ├── scraper/
│   ├── cleaner/
│   ├── normalizer/
│   └── indexer/
├── ui/
├── workflows/
│   └── n8n/
├── infra/
│   ├── docker-compose.yml
│   └── k8s/
├── .env.example
├── README.md
└── requirements.txt / pyproject.toml

5.3 Пример .env

ENV=dev
PROJECT_NAME=docflow-ai

DATABASE_URL=sqlite+aiosqlite:///./docflow.db
QDRANT_HOST=qdrant
QDRANT_PORT=6333

OPENAI_API_KEY=your_openai_api_key_here
OPENAI_MODEL=gpt-4.1-mini

N8N_HOST=n8n
N8N_PORT=5678

API_HOST=api
API_PORT=8000
UI_HOST=ui
UI_PORT=8501

6. План для двух параллельных потоков разработки

Работу над проектом можно разделить на два параллельных потока: Поток A (Core & RAG) и Поток B (Ingestion & Orchestration). Ниже — краткое разделение ответственности и помесячный план с учётом двух потоков.

6.1 Разделение ответственности

Поток A (Core & RAG):

Core API (FastAPI): auth, tenants, spaces, endpoints /ingest и /query.

Интеграция с Qdrant и настройка RAG (LlamaIndex).

БД и модели (Tenant, User, KnowledgeSpace, SourceConfig).

Часть UI: логин, список пространств, чат с ассистентом.

Метрики и базовый eval.

Поток B (Ingestion & Orchestration):

Микросервисы scraper, cleaner, normalizer, indexer.

Подключение источников данных (файлы, HTTP-сайты и т.п.).

n8n-воркфлоу для ingestion и галереи (Telegram-бот, email-ответчик, FAQ).

Часть UI: настройка источников.

Docker-окружение для микросервисов и n8n.

6.2 Контракт /spaces/{id}/ingest

POST /spaces/{id}/ingest

{
  "documents": [
    {
      "external_id": "string",
      "text": "очищенный текст",
      "metadata": {
        "source": "confluence",
        "url": "https://example.com/page",
        "title": "Заголовок",
        "created_at": "2024-01-01T12:00:00Z",
        "chunk_index": 0
      }
    }
  ]
}

6.3 Параллельный план по неделям (кратко)

Неделя 1: базовый стенд и заглушки.

Поток A: FastAPI каркас, Qdrant, простой RAG, заглушки /ingest и /query.

Поток B: n8n, минимальные сервисы scraper/cleaner/normalizer/indexer, первый воркфлоу.

Неделя 2: реальный RAG и ingestion.

Поток A: интеграция LlamaIndex + Qdrant, полноценные /ingest и /query.

Поток B: доработка сервисов (HTTP-сайты, очистка, чанки), рабочий ingestion-пайплайн.

Неделя 3: multi-tenant и UI.

Поток A: БД, auth, tenants, spaces, привязка RAG к space.

Поток B: поддержка space_id в сервисах, UI для источников, связь с SourceConfig.

Неделя 4: галерея воркфлоу, eval и полишинг.

Поток A: eval, логирование, метрики, README.

Поток B: галерея n8n-воркфлоу, инструкции по запуску, финальное демо.

7. Разбиение на задачи (issues) для GitHub/GitLab

Этот раздел предлагает примерный список задач в формате issues для двух потоков разработки. Их можно использовать как основу для бэклога в GitHub или GitLab. Каждую задачу можно оформить как отдельный issue с заголовком, описанием и критериями готовности.

7.1 Поток A — Core & RAG

Ниже — примерные issues, сгруппированные по неделям.

Неделя 1 — базовый API и простой RAG

[Core] Создать каркас FastAPI-приложения

Описание:

Создать структуру директории api/app.

Реализовать минимальный main.py с инициализацией FastAPI.

Добавить endpoint /health, возвращающий статус "ok".

Подготовить requirements.txt или pyproject.toml для api.

Критерии готовности:

При запросе GET /health возвращается JSON {"status":"ok"}.

Приложение запускается локально командой uvicorn или через Docker.

Зависимости установлены без ошибок.

[Core] Подключить Qdrant в docker-compose

Описание:

Добавить сервис qdrant в docker-compose.yml.

Открыть порт 6333 наружу для отладки.

Проверить, что Qdrant отвечает на /health (через curl или браузер).

Критерии готовности:

docker-compose up поднимает сервис qdrant.

Запрос http://localhost:6333/health возвращает успешный ответ.

[RAG] Добавить LlamaIndex и простой пример RAG по локальным файлам

Описание:

Установить LlamaIndex в проект api.

Написать скрипт/модуль, который загружает несколько локальных файлов (.md или .txt).

Реализовать простой RAG без Qdrant (in-memory индекс).

Сделать CLI или тестовый endpoint, который отвечает на вопрос по этим файлам.

Критерии готовности:

Есть функция/endpoint, которая на вход принимает вопрос и возвращает ответ на основе локальных файлов.

Скрипт можно запустить из консоли и получить ответ без ошибок.

[Core] Реализовать заглушки endpoint’ов /spaces/{id}/ingest и /spaces/{id}/query

Описание:

Добавить роутер для пространств знаний (spaces).

Реализовать POST /spaces/{id}/ingest, который пока просто логирует тело запроса и возвращает status: ok.

Реализовать POST /spaces/{id}/query, который возвращает заглушку ответа (например, "Заглушка ответа ассистента").

Критерии готовности:

Оба endpoint’а доступны через Swagger UI.

Запросы к ним возвращают 200 OK и корректный JSON.

Неделя 2 — интеграция RAG с Qdrant

[RAG] Интегрировать LlamaIndex с Qdrant

Описание:

Добавить клиент Qdrant в проект api.

Создать коллекцию для хранения эмбеддингов (например, docflow_default).

Настроить LlamaIndex так, чтобы эмбеддинги писались в Qdrant.

Критерии готовности:

Создана коллекция в Qdrant.

Документы, загруженные через тестовый скрипт, появляются в коллекции.

В случае ошибок подключение корректно логируется.

[Core] Реализовать полноценный /spaces/{id}/ingest

Описание:

Принимать массив documents в формате, согласованном с Потоком B.

Преобразовывать документы в nodes LlamaIndex.

Индексировать их в соответствующей коллекции Qdrant.

Обновлять метаданные пространства (например, last_indexed_at).

Критерии готовности:

При вызове /spaces/{id}/ingest документы появляются в Qdrant.

Endpoint возвращает количество успешно проиндексированных документов.

[Core] Реализовать полноценный /spaces/{id}/query

Описание:

Принимать JSON с полем query и опциональными параметрами (top_k и т.п.).

Делать векторный поиск в Qdrant через RAG Engine.

Формировать промпт и вызывать LLM.

Возвращать ответ и список источников (метаданные документов).

Критерии готовности:

Запросы к /spaces/{id}/query возвращают осмысленные ответы на основе проиндексированных документов.

В ответе есть поле sources с ссылками/метаданными.

Неделя 3 — multi-tenant и UI

[Core] Ввести БД и модели Tenant/User/KnowledgeSpace/SourceConfig

[Core] Реализовать регистрацию, логин и JWT-аутентификацию

[Core] Реализовать управление пространствами (POST/GET /spaces)

[RAG] Привязать индексы в Qdrant к каждому пространству знаний

[UI] Добавить экраны логина, списка пространств и чата по space

Неделя 4 — eval, логирование и документация

[Eval] Подготовить eval-набор вопросов/ответов и скрипт для прогонки

[Core] Добавить логирование запросов/ответов (QueryLog)

[Core] При желании — интеграция с Prometheus/Grafana

[Docs] Обновить README и описать API, архитектуру и сценарии использования

7.2 Поток B — Ingestion & Orchestration

Аналогичный набор задач для Потока B.

Неделя 1 — базовые сервисы и первый воркфлоу

[Infra] Поднять n8n в docker-compose

Описание:

Добавить сервис n8n в docker-compose.yml.

Настроить порты и переменные окружения (N8N_HOST, N8N_PORT и т.п.).

Проверить, что веб-интерфейс n8n доступен из браузера.

Критерии готовности:

docker-compose up поднимает n8n без ошибок.

Интерфейс n8n открывается по указанному адресу и порту.

[Service] Реализовать минимальный scraper-service

Описание:

Создать сервис на FastAPI в директории services/scraper.

Реализовать endpoint /scrape, который читает файлы из локальной папки и возвращает их содержимое в JSON.

Подготовить Dockerfile для scraper-service.

Критерии готовности:

При запросе к /scrape возвращается список объектов с полями path и content.

Сервис запускается локально и в Docker.

[Service] Реализовать минимальные cleaner-service и normalizer-service

Описание:

Создать два сервиса FastAPI: cleaner и normalizer.

В cleaner-service реализовать endpoint /clean (пока может просто пробрасывать текст без изменений).

В normalizer-service реализовать endpoint /normalize (пока может возвращать один документ на входной текст).

Критерии готовности:

Оба сервиса поднимаются в Docker и отвечают на свои endpoint’ы.

Вход и выход оформлены в JSON-формате.

[Service] Реализовать минимальный indexer-service и первый n8n-воркфлоу

Описание:

Создать indexer-service с endpoint /index, который принимает документы и отправляет их в Core API /spaces/{id}/ingest.

В n8n собрать воркфлоу: Trigger → scraper → cleaner → normalizer → indexer (с использованием HTTP-нод).

Критерии готовности:

Ручной запуск воркфлоу в n8n приводит к вызову всех сервисов по цепочке.

Core API получает документы в /ingest и логирует их (заглушка).

Неделя 2 — улучшенный ingestion и очистка данных

[Service] Добавить поддержку HTTP-сайтов в scraper-service

[Service] Реализовать реальную очистку HTML в cleaner-service

[Service] Доработать normalizer-service (чанки, метаданные)

[Service] Обновить indexer-service под финальный формат /ingest

[n8n] Обновить воркфлоу ingestion с учётом новых возможностей сервисов

Неделя 3 — поддержка нескольких пространств и UI для источников

[Service] Добавить поддержку space_id (и tenant_id при необходимости) во все сервисы

[n8n] Настроить передачу space_id в воркфлоу (через переменные или запрос к Core API)

[UI] Реализовать экран настройки источников (формы и отправка в Core API)

Неделя 4 — галерея воркфлоу и подготовка демо

[n8n] Подготовить и экспортировать 2–3 демонстрационных воркфлоу (Telegram-бот, email-ответчик, FAQ)

[Docs] Описать в README, как импортировать и настроить воркфлоу из /workflows/n8n

[Demo] Совместно с Потоком A прогнать финальное демо-сценарий